RUKANO

# Planes de Pruebas Funcionales

Grupo N° 01

Versión: 0.1

Fecha: 08/06/2026

HOJA DE CONTROL

| Cliente | Personas que necesitan contratar servicios técnicos para el hogar de forma rápida, segura y confiable. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | RUKANO |  |  |
| Entregable | Planes de Pruebas Funcionales |  |  |
| Autor | <Constanza Lincopil> |  |  |
| Versión/Edición | 0.1 | Fecha Versión | 08/06/2026 |
| Aprobado por |  | Fecha Aprobación | DD/MM/AAAA |

REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión doc | Causa del Cambio | Responsable del Cambio | Fecha del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Versión inicial | <Constanza Lincopil> | 08/06/2026 |
| 002 | Segunda versión | <Constanza Lincopil> | 19/06/2026 |

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos

Constanza Lincopil

Francisca León

Danae Covarrubia

Gabriel Zepeda

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	4

1.1 Objeto	4

1.2 Alcance	4

2 TRAZABILIDAD DE CASOS DE PRUEBAS – REQUISITOS	5

3 DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBAS	6

4 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS	7

5 ANEXOS	8

6 GLOSARIO	9

#__RefHeading__3804_904956992

# INTRODUCCIÓN

## Objeto

El objetivo de este documento es recoger los casos de pruebas que verifican que el sistema satisface los requisitos especificados. Deberá contener la definición de los casos de prueba, la matriz de trazabilidad entre casos de pruebas y requisitos, y la estrategia a seguir en la ejecución de las pruebas.

## Alcance

El presente documento cubre las pruebas funcionales y de validación principal de la plataforma Rukano, orientada a la contratación de servicios técnicos para el hogar. El alcance considera los módulos de autenticación, gestión de usuarios por rol, publicación y búsqueda de servicios, reserva y gestión de citas, pagos mediante modo demo e integración con Mercado Pago, validación de webhook, cancelación, reembolso, conclusión de servicios, reseñas verificadas y controles de seguridad mediante Firebase ID Token.

También se consideran pruebas de interfaz asociadas a la navegación principal, paneles de usuario, mensajes del sistema, estados vacíos y validación visual básica en escritorio y resolución móvil. Estas pruebas permiten verificar que las funcionalidades críticas del sistema operen correctamente y que la experiencia de usuario se mantenga estable en los flujos principales.

Se excluyen del alcance las pruebas formales de rendimiento, pruebas de carga, pruebas automatizadas de estrés y pruebas exhaustivas de compatibilidad entre navegadores. El entorno de ejecución corresponde al sistema desplegado en Render, considerando frontend y backend disponibles mediante sus respectivas URLs, con persistencia de datos en Firebase Firestore.

# TRAZABILIDAD DE CASOS DE PRUEBAS – REQUISITOS
La matriz presentada en esta sección considera los casos de prueba críticos y representativos del sistema. El detalle completo de los 110 casos de prueba se encuentra en la planilla de casos de prueba, donde se documentan las validaciones funcionales, de interfaz, seguridad, pagos y despliegue.

|  | RF-001 | RF-002 | RF-003 | RF-004 | RF-005 | RF-006 | RF-007 | RF-008 | RF-012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-009 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-010 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-011 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-016 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| CP-018 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| CP-024 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| CP-027 |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| CP-028 |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| CP-029 |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| CP-037 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| CP-039 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| CP-043 |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| CP-045 |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| CP-047 |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| CP-048 |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| CP-049 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| CP-075 |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| CP-079 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| CP-083 |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| CP-090 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| CP-110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Los casos CU-001, CU-002, CU-003, CU-008 y CU-110 corresponden principalmente a validaciones de carácter no funcional, tales como disponibilidad, documentación técnica, comunicación entre capas, seguridad de despliegue, compatibilidad, usabilidad y manejo de estados vacíos. Por esta razón, no se asocian directamente a un requisito funcional específico dentro de la matriz principal, pero se consideran dentro de la estrategia de ejecución de pruebas y del análisis general de calidad del sistema.

# DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBAS

En esta sección se presenta la definición detallada de los casos de prueba seleccionados para validar el funcionamiento de la aplicación de RUKANO.

La finalidad es documentar de forma clara y trazable las pruebas más relevantes del sistema. Los casos incluidos abarcan aspectos funcionales, de interfaz, pagos, seguridad, despliegue y manejo de datos, con el propósito de respaldar la calidad general de la aplicación y facilitar futuras revisiones o mantenimientos.

| Crear Preferencia de Pago para cita reservada | Código | PAG-01 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | SI |
| Descripción: Validar que el backend permita crear una preferencia de pago de Mercado Pago cuando un cliente autenticado intenta pagar una cita reservada. La prueba verifica que el sistema genere correctamente la preferencia y entregue la URL necesaria para continuar al checkout. |  |  |
| Prerrequisitos - Backend desplegado o ejecutándose correctamente. - Variables de entorno de Mercado Pago configuradas. - Cliente autenticado con token válido. - Cita existente en estado reservada. - ID de cita válido asociado al cliente autenticado. |  |  |
| Pasos: - Iniciar sesión como cliente válido. - Obtener o seleccionar una cita en estado reservada. - Enviar la solicitud para crear la preferencia de pago usando el ID de la cita. - Validar la respuesta entregada por el backend. - Confirmar que la respuesta incluya la preferencia de pago y la URL de checkout de Mercado Pago. |  |  |
| Resultado esperado: El backend debe generar correctamente la preferencia de pago y devolver un preference_id o una URL de checkout válida para continuar con el pago en Mercado Pago. |  |  |
| Resultado obtenido: Al enviar el ID de una cita reservada con el token de un cliente autenticado, el backend devolvió correctamente la preferencia de pago junto con la URL de checkout de Mercado Pago. La prueba fue aprobada. |  |  |

| Crear preferencia sin variables de Mercado Pago | Código | PAG-05 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | SI |
| Descripción: Validar que el backend responda de forma controlada cuando se intenta crear una preferencia de pago sin contar con la variable de entorno requerida para Mercado Pago. La prueba verifica que el sistema no continúe el flujo de pago si falta MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN. |  |  |
| Prerrequisitos - Backend ejecutándose en ambiente de prueba o local. - Variable MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN eliminada, comentada u omitida temporalmente. - Cita existente en estado reservada. - Cliente autenticado con token válido. |  |  |
| Pasos: - Detener el backend. - Quitar, comentar u omitir temporalmente la variable MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN. - Levantar nuevamente el backend. - Intentar crear una preferencia de pago para una cita reservada. - Revisar la respuesta del backend. - Restaurar la variable de entorno después de finalizar la prueba. |  |  |
| Resultado esperado: El backend debe rechazar la operación de forma controlada, respondiendo con un error adecuado o estado 503 Service Unavailable. El sistema no debe generar una preferencia de pago ni continuar el flujo. |  |  |
| Resultado obtenido: Se realizó la prueba eliminando la variable MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN. El backend rechazó la operación y respondió con estado 503 Service Unavailable. El sistema no generó preferencia de pago ni continuó el flujo, por lo que el error fue controlado correctamente. La prueba fue aprobada. |  |  |

| Pago demo desde panel Cliente | Código | PAG-09 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | SI |
| Descripción: Validar que el flujo de pago demo permita simular correctamente el pago de una cita reservada desde el panel cliente. La prueba verifica que el sistema actualice el estado de la cita a pago_realizado sin utilizar el flujo real de Mercado Pago. |  |  |
| Prerrequisitos - Backend y frontend ejecutándose correctamente. - Cliente autenticado. - Cita existente en estado reservada. - Modo de pago demo habilitado en la configuración correspondiente. - Acceso al panel cliente. |  |  |
| Pasos: - Iniciar sesión como cliente. - Ingresar al panel cliente. - Identificar una cita en estado reservada. - Ejecutar la acción de pago demo desde el panel. - Confirmar la acción de pago en la interfaz. - Revisar en la base de datos que la cita haya cambiado de estado. - Verificar que el nuevo estado sea pago_realizado. |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe procesar correctamente la simulación de pago y actualizar el estado de la cita desde reservada a pago_realizado. |  |  |
| Resultado obtenido: Se realizó la prueba ejecutando el pago demo desde el panel cliente sobre una cita en estado reservada. El sistema procesó la operación correctamente y actualizó el estado de la cita a pago_realizado. La prueba fue aprobada. |  |  |

| Probar carga sin datos | Código | UI-12 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | SI |
| Descripción: Validar que la interfaz del sistema maneje correctamente los estados vacíos cuando un usuario nuevo no posee servicios, citas o reseñas asociadas. La prueba verifica que los paneles de cliente y técnico no se rompan visualmente y que muestren mensajes adecuados en ausencia de datos. |  |  |
| Prerrequisitos - Frontend ejecutándose correctamente. - Backend disponible, si la carga de datos depende de endpoints. - Usuario cliente nuevo sin citas, servicios ni reseñas asociadas. - Usuario técnico nuevo sin servicios, citas ni reseñas asociadas. - Acceso a los paneles correspondientes según el rol del usuario. |  |  |
| Pasos: - Iniciar sesión con un usuario cliente nuevo sin datos asociados. - Ingresar al panel cliente. - Verificar las secciones de servicios, citas, historial o reseñas. - Confirmar que se muestran mensajes adecuados para los estados vacíos. - Cerrar sesión o cambiar de usuario. - Iniciar sesión con un usuario técnico nuevo sin datos asociados. - Ingresar al panel técnico. - Verificar las secciones de servicios, citas o reseñas del técnico. - Confirmar que la interfaz mantiene su estructura visual y no presenta errores críticos. |  |  |
| Resultado esperado: La interfaz debe cargar correctamente para usuarios sin datos asociados, mostrando mensajes claros para los estados vacíos y manteniendo la estructura visual sin errores críticos. |  |  |
| Resultado obtenido: La interfaz cargó correctamente con usuarios sin datos asociados, mostrando mensajes adecuados para los estados vacíos y manteniendo la estructura visual sin errores críticos. La prueba fue aprobada. |  |  |

|  | Código |  |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? |  |
| Descripción: |  |  |
| Prerrequisitos |  |  |
| Pasos: |  |  |
| Resultado esperado: |  |  |
| Resultado obtenido: |  |  |

# ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS.

Los ciclos definidos consideran primero la verificación de infraestructura y despliegue, luego la autenticación y seguridad, posteriormente la gestión de datos y los flujos funcionales principales, para finalizar con pagos, confianza e interfaz. Esta organización permite ejecutar las pruebas de forma progresiva, evitando validar funcionalidades dependientes antes de comprobar que los componentes base del sistema se encuentran operativos.

La matriz presentada a continuación relaciona los casos de prueba críticos con los ciclos en los que deben ser ejecutados. La marca “X” indica que el caso pertenece a un ciclo determinado, mientras que el orden de los ciclos establece la secuencia recomendada para la ejecución de las pruebas.

|  | C1 infraestructura | C2 Seguridad | C3 Datos | C4 Negocio | C5 Pagos | C6 Confianza | C7 Interfaz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-001 | x |  |  |  |  |  |  |
| CP-002 | x |  |  |  |  |  |  |
| CP-003 | x |  |  |  |  |  |  |
| CP-008 | x | x |  |  |  |  |  |
| CP-009 |  | x |  |  |  |  | x |
| CP-010 |  | x |  |  |  |  | x |
| CP-011 |  | x |  |  |  |  |  |
| CP-016 |  | x |  | x |  |  |  |
| CP-018 |  | x |  |  | x |  |  |
| CP-024 |  |  | x | x |  |  |  |
| CP-027 |  |  | x | x |  |  |  |
| CP-028 |  |  | x | x |  |  |  |
| CP-029 |  |  | x | x |  |  |  |
| CP-037 |  |  |  | x |  |  | x |
| CP-039 |  |  |  | x |  |  | x |
| CP-043 |  |  | x | x |  |  |  |
| CP-045 |  |  | x | x |  |  |  |
| CP-047 |  |  | x | x | x |  |  |
| CP-048 |  |  | x | x |  |  |  |
| CP-049 |  |  | x | x |  | x | x |
| CP-075 |  |  |  | x | x |  |  |
| CP-079 | x |  |  |  | x |  |  |
| CP-083 |  |  | x | x | x |  | x |
| CP-090 |  |  | x |  |  | x |  |
| CP-110 |  |  |  |  |  |  | x |

| Iniciar sesión con credenciales válidas | Código | SEG-01 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | SI |
| Descripción: Validar que un usuario registrado pueda autenticarse correctamente utilizando credenciales válidas y acceder al panel correspondiente según su rol dentro de la plataforma. |  |  |
| Prerrequisitos • Frontend ejecutándose correctamente. • Firebase Authentication operativo. • Usuario registrado previamente. • Credenciales válidas disponibles. • Acceso a la página de inicio de sesión. |  |  |
| Pasos: 1. Acceder a la página de inicio de sesión. 2. Ingresar un correo válido. 3. Ingresar una contraseña válida. 4. Seleccionar el botón Ingresar. 5. Verificar la autenticación del usuario. 6. Comprobar la redirección al panel correspondiente. |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe autenticar correctamente al usuario y redirigirlo al panel correspondiente según su rol. |  |  |
| Resultado obtenido: El usuario inició sesión correctamente utilizando credenciales válidas. El sistema autenticó al usuario y lo redirigió exitosamente al panel correspondiente. La prueba fue aprobada. |  |  |

| Registrar cliente con datos completos | Código | DAT-01 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | SI |
| Descripción: Validar que la información de un cliente registrado se almacene correctamente en Firestore junto con los datos asociados al usuario. |  |  |
| Prerrequisitos • Firebase Firestore operativo. • Formulario de registro disponible. • Usuario no registrado previamente. • Conexión correcta con la base de datos. |  |  |
| Pasos: 1. Acceder al formulario de registro. 2. Completar nombre, correo, teléfono y comuna. 3. Seleccionar el rol cliente. 4. Registrar usuario. 5. Acceder a Firebase Firestore. 6. Revisar la colección usuarios. 7. Verificar la creación del documento correspondiente. |  |  |
| Resultado esperado: Se debe crear correctamente un documento en Firestore con la información del usuario registrado. |  |  |
| Resultado obtenido: El documento fue creado correctamente en la colección usuarios, almacenando nombre, correo, teléfono, comuna y rol cliente. La prueba fue aprobada. |  |  |

# ANEXOS

Estados oficiales del ciclo de vida de una cita en Rukano:

- Pendiente: cita solicitada por cliente, esperando aceptación del técnico

- Reservada: técnico aceptó; cliente puede proceder al pago

- Pago_realizado: pago confirmado por backend o webhook

- Concluida: técnico marcó el servicio como terminado

- Cancelada: cita cancelada por cliente (sin pago) o rechazada por técnico

- Reembolso_solicitado: cliente solicitó devolución de cita ya pagada

- Caducada: cita no gestionada antes de su fecha de vencimiento

# GLOSARIO

| Término | Descripción |
| --- | --- |
| Firebase ID Token | Token de autenticación emitido por Firebase Auth al iniciar sesión, enviado en el header Authorization de cada request al backend |
| Webhook | Endpoint del backend que recibe notificaciones automáticas de Mercado Pago al confirmarse un pago |
| Estado de cita | Valor normalizado que representa la etapa actual del ciclo de vida de una cita en el sistema |
| Pago Demo | Mecanismo de simulación de pago disponible solo con DEMO_MODE=true, usado en presentaciones sin pasarela real |
| Firestore | Base de datos NoSQL de Firebase donde se almacena citas, usuarios, reseñas y verificaciones |
| RF | Requisito Funcional, unidad de funcionalidad que el sistema debe cumplir |
| CP | Caso de Prueba, escenario definido para verificar que un requisito funcional se cumple correctamente |