INFORME PROYECTO DE TÍTULO 2026

1. Antecedentes Personales

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombres | Constanza | Danae | Gabriel | Francisca |
| Apellidos | Lincopil | Covarrubia | Zepeda | León |
| Roles | Back end/Testing/front end | DBA/ Analista Funcional/Back end | Back end/ DBA | Back end /front end |

2. Descripción Proyecto

| Tema | Plataforma de servicios para el hogar |
| --- | --- |
| Descripción | Plataforma web orientada a conectar clientes con técnicos especializados en servicios domésticos. |
| Problemática detectada | Dificultad para encontrar técnicos confiables y servicios verificados para el hogar. |
| Solución esperada | Centralizar servicios domésticos en una plataforma segura y organizada. |
| Objetivos generales | Mejorar la seguridad, transparencia y eficiencia durante la contratación de servicios domésticos. |
| Objetivos específicos | Implementar perfiles técnicos, sistemas de evaluación y gestión de contrataciones. |
| Alcance del proyecto | Desarrollo de un prototipo funcional de plataforma web para contratación de servicios domésticos. |

3. Contexto del proyecto

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar una solución digital orientada a la gestión de servicios para el hogar, dirigida principalmente a personas entre 25 y 65 años o más. La propuesta busca simplificar y optimizar los procesos asociados a la contratación de servicios domésticos mediante una plataforma web que permita acceder de forma organizada, segura y eficiente a distintos técnicos especializados. Actualmente, muchas personas recurren a redes sociales, recomendaciones personales o publicaciones poco verificadas para contratar servicios de gasfitería, electricidad, limpieza, jardinería y otros trabajos domésticos. Esta situación genera incertidumbre respecto a la calidad del servicio, la seguridad de la contratación y la confiabilidad del técnico. ## Problemática Actualmente existe una dificultad considerable para encontrar técnicos confiables para el hogar. Los usuarios suelen depender de medios informales para contratar servicios, lo que provoca falta de seguridad, poca transparencia y escasa trazabilidad durante el proceso de contratación La ausencia de una plataforma especializada genera riesgos asociados a: - contratación de servicios de baja calidad, - incumplimientos, - pérdida de tiempo, - falta de información verificable, - y desconfianza por parte de los usuarios. ## Causas Las principales causas identificadas son: - ausencia de plataformas especializadas en servicios domésticos, - escasa información sobre experiencia y reputación de los técnicos, - dependencia de recomendaciones personales, - falta de sistemas de evaluación y validación, - y procesos de contratación poco estructurados. ## Efectos La problemática descrita genera: - pérdida de tiempo durante la búsqueda de servicios, - inseguridad durante la contratación, - riesgo de contratar técnicos no confiables, - baja transparencia en los servicios ofrecidos, - y dificultades para comparar alternativas disponibles. ## Oportunidad La situación identificada representa una oportunidad para desarrollar una plataforma digital capaz de centralizar distintos servicios para el hogar en un único entorno, facilitando la búsqueda de técnicos verificados y mejorando la experiencia general de contratación. La solución busca aumentar la transparencia y seguridad del proceso mediante perfiles detallados, sistemas de evaluación, validación de identidad y mecanismos de gestión de servicios. ## Objetivo General Desarrollar una plataforma web que permita a los usuarios encontrar y contratar servicios para el hogar de manera segura, confiable y eficiente, centralizando perfiles técnicos, servicios disponibles y sistemas de evaluación en un único entorno digital. ## Objetivos Específicos - Diseñar e implementar una plataforma web orientada a la contratación de servicios domésticos. - Centralizar distintos servicios para el hogar dentro de una única plataforma digital. - Implementar perfiles técnicos detallados que incluyan experiencia, disponibilidad y calificaciones. - Incorporar un sistema de evaluación y comentarios que permita aumentar la transparencia y confianza de los usuarios. - Optimizar el proceso de búsqueda y contratación mediante filtros y categorización. - Implementar mecanismos de validación y seguridad durante las contrataciones. ## Alcance del Proyecto El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma web funcional enfocada en la gestión y contratación de servicios para el hogar. La solución permitirá a los usuarios: - registrarse en la plataforma, - buscar servicios según categoría, - visualizar perfiles técnicos, - contratar servicios, - evaluar trabajos realizados. Por otra parte, los técnicos podrán: - crear perfiles profesionales, - publicar servicios, - gestionar disponibilidad, - administrar solicitudes, - y recibir evaluaciones. El proyecto será desarrollado inicialmente como un prototipo funcional enfocado en las funcionalidades principales del sistema. ## Supuestos Para el correcto desarrollo del proyecto se consideran los siguientes supuestos: - los usuarios contarán con acceso estable a internet, - los técnicos estarán dispuestos a registrarse en la plataforma, - los servicios cloud utilizados mantendrán disponibilidad operativa, - y las herramientas tecnológicas seleccionadas serán suficientes para el desarrollo del prototipo. ## Restricciones El proyecto presenta las siguientes restricciones: - el desarrollo estará limitado al periodo académico correspondiente al semestre, - el sistema será desarrollado inicialmente como un prototipo funcional, - el presupuesto estará condicionado al uso de herramientas gratuitas o de bajo costo, - y la implementación dependerá de servicios externos de autenticación y despliegue.

4. Metodología

Descripción Metodología

La metodología principal utilizada para el desarrollo del proyecto será Scrum, debido a que permite mantener ciclos iterativos de desarrollo, retroalimentación constante y una mejor adaptación a cambios durante el proceso de construcción del sistema. El trabajo será organizado mediante tableros Kanban utilizando Trello, permitiendo gestionar tareas según estados de avance como: - por hacer, - en proceso, - y finalizado. Por otra parte, el patrón de diseño seleccionado será MVC (Modelo Vista Controlador), permitiendo separar la lógica de negocio, la interfaz y la administración de datos para mejorar la mantenibilidad y escalabilidad del sistema.

5. Descripción técnica de la solución

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

El proyecto busca construir una plataforma web que optimice la contratación de servicios domésticos, reduciendo las barreras entre clientes y técnicos mediante un sistema centralizado de búsqueda, contratación y evaluación. La plataforma permitirá que los técnicos publiquen servicios con precios definidos, descripciones detalladas y condiciones específicas, mientras que los usuarios podrán contratar dichos servicios directamente desde la plataforma mediante un proceso estructurado y seguro. ## Valor Agregado ### Para el Técnico - mayor visibilidad digital, - administración de agenda, - gestión organizada de servicios, - y construcción de reputación mediante evaluaciones. ## Para el Cliente - mayor seguridad durante la contratación, - acceso rápido a servicios verificados, - transparencia en precios y condiciones, - y sistemas de evaluación y reputación. ## Infraestructura Tecnológica El proyecto utilizará servicios cloud administrados para alojar tanto el frontend como el backend de la aplicación. ### Firebase Será utilizado para: - autenticación, - almacenamiento, - y base de datos NoSQL mediante Firestore. ### Render Será utilizado para: - despliegue de la aplicación web, - automatización de actualizaciones, - y disponibilidad pública del sistema. ## Arquitectura de Software El proyecto utilizará una arquitectura basada en el patrón MVC (Modelo Vista Controlador), permitiendo separar: - lógica de negocio, - interfaz de usuario, - y administración de datos. ## Métricas de Calidad ### Funcionalidad - El sistema deberá almacenar correctamente la información de usuarios y técnicos. - Las búsquedas deberán retornar resultados correspondientes a la categoría seleccionada. ### Seguridad - Todos los formularios deberán validar formatos de entrada. - Los datos sensibles deberán permanecer protegidos. - El sistema deberá mantener integridad de sesión ante cierres inesperados. ### Rendimiento - La interfaz principal deberá cargar en menos de 3 segundos. - La arquitectura deberá mantener una disponibilidad mínima del 99.5%. ### Usabilidad - Los usuarios deberán poder completar el registro de manera intuitiva. - La plataforma deberá facilitar la búsqueda rápida de servicios cercanos. ## Política de Privacidad y Protección de Datos El proyecto implementará medidas orientadas a garantizar la confidencialidad e integridad de la información de los usuarios. ### Principios Considerados - minimización de datos, - acceso restringido, - protección de sesiones, - y derecho al olvido.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Levantamiento de requerimientos | Identificación de funcionalidades y necesidades del sistema | - | - | Equipo competo | - |
| 2.- | Configuración de entorno | Preparación de herramientas y repositorios | Render , firebase , Github | 1 semana | Equipo competo | - |
| 3.- | Desarrollo Frontend | Construcción de interfaces y vistas | Css | 1 sema | Equipo competo | - |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Docuemtoo ERS | Especificación de requisitos del sistema |  |
| 2 | Carta Grantt | Planificación del proyecto |  |
| 3 | Diagramas | Diagramas de arquitectura y flujo |  |
| 4 | Repositorio GitHub | Control de versiones y avances |  |
| 5 | Prototipo funcional | Plataforma web operativa |  |
| 6 | Informe Tecnico final | Documentación completa del proyecto |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior | - Levantamiento de requerimientos. - Definición del alcance. - Configuración de herramientas. |  |  |  | Desarrollo frontend. Desarrollo backend. Integración de servicios cloud. |  |  |  |  |  |  |  | Testing y validación. Ajustes funcionales. Optimización del sistema. |  |  |  | Preparación de documentación. Despliegue funcional. Presentación del proyecto. |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

## Consideraciones Adicionales El proyecto considera la utilización de tecnologías cloud modernas y metodologías ágiles para garantizar un desarrollo escalable, mantenible y alineado con los objetivos académicos establecidos. Asimismo, la solución contempla principios de seguridad, privacidad y trazabilidad durante la contratación de servicios domésticos. ## Riesgos del Proyecto - Dependencia de servicios cloud externos. - Limitaciones de tiempo asociadas al periodo académico. - Posibles cambios de requerimientos durante el desarrollo. - Riesgos asociados a integración de servicios externos. ## Referencias - Scrum Guide. - Documentación oficial de Firebase. - Documentación oficial de Render. - Ley 19.628 sobre Protección de Datos Personales. - Documentación oficial de GitHub y Trello.